乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金融城综合立体智能停车库建设项目2021年

工程进度及项目运营情况

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金融城综合立体智能停车库建设项目总投资7165万元，用地面积7401平方米，拟建综合立体停车库，停车位约580个。2021年专项债资金已下达3000万元，已全部支付完毕，目前该项目已完成土方工程及基坑支护工作。